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[bookmark: 개정이력]개정 이력

	버전
	개정일자
	[footnoteRef:1]개정사유 [1:  개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입] 

	[footnoteRef:2]개정내역 [2:  개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술] 

	작성자
	승인자

	0.1
	2009-04-24
	제정
	최초 제정
	
	

	0.2
	2009-05-07
	수정
	보완
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[bookmark: _Toc139053369]목적
[bookmark: _Toc103753050]어플리케이션의 GUI, 기능, 성능, 응답시간, 네비게이션기능 등을 고객과 함께 검토하기 위한 것임.
고객의 요구사항을 더욱 명확히 하기 위한 것임.
[bookmark: _Toc103753055]사용자들이 시스템을 이해하고 평가하여 사용자 인터페이스(UI)를 검증하기 위한 것임.
[bookmark: _Toc139053370]일정 및 장소
일시 : 2009-06-17, 09:30~15:30
장소 : 회의실

[bookmark: _Toc139053371]참석자
요구사항 또는 설계에 대한 의사결정을 할 수 있고 향후 개발될 어플리케이션의 환경과 툴에 익숙한 참석자를 선정한다

	시  간
	업  무
	참 석 대 상
	비 고

	
	
	Part Time
	Full Time
	

	09:30 ~ 10:30
	디자인시안,
사이트맵,
스토리보드
	
	
	

	10:40 ~ 11:30
	전체메뉴구조
기본구조
웹접근성구현
	
	
	

	11:30 ~ 13:00
	휴식

	13:00 ~ 14:00
	사이트별 UI흐름도
	
	
	



개발 사업자 : 
추진팀      : 
실사용자    : 
[bookmark: _heading=h.2et92p0]
[bookmark: _Toc139053372]범위
본 프로토타입은 화면 설계에 따른 전체 업무가 적용 가능한지의 범위를 대상으로 정한다.
무엇을 프로토타입할 것인지를 결정한다. 프로토타입의 대상이 되는 시스템(서브시스템)과 그 기능을 기술한다.
사용빈도가 높고 시스템의 골격이 되는 시스템을 선정하여 범위에 포함시킨다.
향후 개발될 시스템의  Skeleton 으로 사용할 수 있도록 하면 공기를 단축할 수 있는 잇점이 있다.
	대분류
	중분류
	세분류

	디자인
	메인 디자인 시안
	사업의 컨셉에 맞는 시안인지 검토

	
	서브 디자인 시안
	User의 사용 용이성과 미적인 부분 검토

	기본구조
	메뉴구조
	메뉴구조가 적정한지 검토

	
	메뉴체계
	컨텐츠의 흐름, 체계가 적정한지 검토

	웹 접근성
	
	기본적인업무

	UI설계
	
	일부기능

	
	
	일부기능

	
	
	일부기능

	
	
	일부기능

	
	
	일부기능

	
	
	일부기능

	
	
	일부기능


[bookmark: _heading=h.tyjcwt]
[bookmark: _Toc139053373]프로토타입 시나리오
범위 내에 존재하는 기능을 프로토타이핑하기 위하여 시나리오를 작성한다. 구체적일수록 시행 착오없이 진행할 수 있으며, 원하는 결과를 단 시간에 얻을 수 있다. 
“4. 범위” 에서 기술한 프로토타입 범위의 각 기능별 구체적인 시나리오를 작성한다. 
이번 프로토타입은 화면에 대한 적정성을 검토하는 시간으로 정한다.
패키지에서 제공하기로 되어있는 기능이 제대로 작동하는지, 외부에서 제공하는 API 가 제대로 작동하는지 등의 Product Base의 기능도 검토 될 수 있고, 여러가지 요구사항 중 구현 가능한 요구사항이 무엇인지 결정하고 페이지의 내용도 검토될 수 있다.

	대분류
	중분류
	세분류

	디자인
	메인 디자인 시안
	사업의 컨셉에 맞는 시안인지 검토

	
	서브 디자인 시안
	User의 사용 용이성과 미적인 부분 검토

	기본구조
	메뉴구조
	메뉴구조가 적정한지 검토

	
	메뉴체계
	메뉴의 흐름, 체계가 적정한지 검토

	UI설계
	화면설계서를 기준으로 한 모든 업무
	


[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]


[bookmark: _heading=h.1t3h5sf][bookmark: _Toc139053374]프로토타입 구현 환경
본 프로토타입에서는 일부 프로그래밍으로 구현된 상태로서 프로젠테이션으로서 진행되고 아래의 환경으로 진행된다.

	하드웨어
	서버(HP UNIX 테스트 장비)
클라이언트(WindowsXP, 코어2듀오, 2GB Memory)

	소프트웨어
	웹어플리케이션 서버 : WebLogic 8.1.6
웹브라우저          : Explorer 6.0 이상(SP2 적용)
웹개발도구          : Java.1.4, Ultra Edit, Eclipse3.4
DBMS                : Oracle 9i

	네트워크
	내부 네트워크 라인에 준함.
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