## Slide 1
2023.07
프로젝트 관리 basic_INternational

## Slide 2
Project Management
Basic Method
Table of Contents

## Slide 3
Chapter 1
Project Management

## Slide 4
프로젝트 란?

## Slide 5
유일한 제품, 서비스 또는 결과를 창출하기 위하여 수행하는 한시적인 활동
A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique project, service, or result
PMI, pmbok Guide

## Slide 6
프로젝트의 목표 달성을 위하여 수행되는 고유한 프로세스의 집합으로 구성되며, 프로세스는 시작일과 종료일이
정해져 있고 조정되고 통제 되는 활동으로 이루어진다.
A project consists of a unique set of processes consisting of coordinated and controlled activities with start and end dates, performed to achieve project objectives
ISO 21500

## Slide 7
프로젝트의 세가지 특징
Temporary
프로젝트는 명확한 시작과 종료가 있다.
Unique
프로젝트는 유일한 Product 이나 Service 를 만든다.
Progressive Elaboration
프로젝트는 계획수립과정 등은 점진적으로 구체화된다.

## Slide 8
Project와 Operation의 차이
Project
사업의 목적 달성을 위한 일시적(Temporary)이며, 유일한(Unique) 업무
Operation
사업의 목적 달성을 위한 지속적(On-Going)이며, 반복적(Repetitive)인 업무

## Slide 9
Project와 Operation의 차이
Project
Operation
Temporary(일시적)
Unique(유일성)
Progressive Elaboration(점진적 구체화)
On-Going(지속적)
Repetitive(반복적)
사람이 수행한다.
제한된 자원에 제약을 받는다.
계획, 실행 및 통제된다.
공통점

## Slide 10
프로젝트 관리 란?

## Slide 11
프로젝트 관리는 프로젝트 요구사항을 충족시키기 위하여 지식, 기능, 도구 및 기법을 프로젝트 활동에 적용시키는 것
The application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements
PMI, pmbok Guide

## Slide 12
프로젝트 관리의 구성 요소
요구사항(Requirement)의 정의 및 식별
명확하고 달성 가능한 프로젝트 목표 수립
품질, 범위, 일정, 원가에 대한 경쟁적 요구에 대한 균현
다양한 이해관계자들의 서로 다른 관심과 기대에 대한 사양(Specification), 계획(Plan), 접근 방법(Approach)을 적용
PMI, pmbok Guide

## Slide 13
프로젝트 관리의 제약 조건
프로젝트의 범위, 일정, 원가는 서로 상충 관계로, 어느 한 가지가 변경될 경우 다른 요소에 영향을 미친다.
3가지 요소 사이의 균형이 프로젝트의 품질에 영향을 준다.
범위
(Scope)
일정
(Time)
원가
(Cost)
품질
(Quality)

## Slide 14
프로젝트 관리에 필요한 전문 지식
PMI, pmbok Guide
프로젝트관리 지식 체계 (The Project Management Body of Knowledge)
응용 분야의 지식, 표준, 법규 (Application area knowledge, standards, and requlations)
프로젝트 환경에 대한 이해 (Understanding the project environment)
일반적인 관리 지식 및 기술 (General management knowledge and skills)
대인관계 기술 (Interpersonal Skils)

## Slide 15
1. 대표적인 프로젝트 관리 지식 체계
PMI의 PMBOK Guide
ISO 21500
PRINCE2

## Slide 16
PMBOk Guide
미국 PMI에서 1983년 발간을 시작하여 계속된 개정을 거쳐 현재 7판 (2019년) 까지 발간
10개의 지식영역과 5개의 프로세스 그룹에 따라 47개의 논리적으로 연결된 프로세스로 구성

## Slide 17
ISO 21500
국제표준화기구(ISO)에 의해 개발된 프로젝트관리 국제표준(37개국에서 참여하여 2012년 9월1일에 발표)
PMBOK Guide 와 유사하게 10개 주제 그룹과 5개의 프로세스그룹에 따라 논리적으로 연결된 39개의 프로세스들로 구성
우리나라는 2013년 11월에 ISO 21500 이행 가이드 개발(기술표준원)

## Slide 18
PRINCE2
PRINCE : PRojects IN Controlled Enviroments(통제된 환경에서의 프로젝트)의 약자
1989년 영국의 OGC(Office of Government Commerce)에서 개발되어 1996년 PRINCE2로 개정
원래는 IT 프로젝트 관리를 위한 영국 정부의 표준으로 개발되었으나 IT 이외의 프로젝트에도 확대 적용
프로세스 기반 프로젝트 관리 방법으로 8개의 프로세스 45개의 활동으로 구성

## Slide 19
2. 적용 분야에 대한 지식
소프트웨어 개발, 건설 엔지니어링과 같이 프로젝트와 관련된 기술적 구성요소(technical element)
정부 계약, 커뮤니티 개발 또는 새로운 제품 개발과 같은 관리 기법 (management specialization)
각 응용 분야별 표준, best practices, 규정 등의 지식
정부가 강제하는 법규 요건

## Slide 20
3. 프로젝트 환경의 이해
프로젝트에 영향을 미치는 조직 문화적, 사회적 환경
국제적, 정치적 환경
프로젝트가 영향 받는, 또는 프로젝트 의해 영향 미치는 물리적 환경의 이해

## Slide 21
4. 일반적인 기업경영 지식
재무 및 회계, 구매 및 조달, 계약 및 상법, 제조 및 유통전략 기획과 운영 기획, 조직구조 / 조직 행위 / 직원관리 / 보상 / 복지, 건강 및 안전 실무, 정보 기술

## Slide 22
5. 대인관계 기술
효과적인 의사소통 (정보 교류)
조직에의 영향 (일이 되게 하는 능력)
리더십과 동기부여 (비전, 전략 개발과 이의 달성을 위한 동기부여)
협상과 갈등관리 (합의를 이끌어내기 위한 협의)
문제 해결 (문제 정의 / 대안 식별과 분석 / 의사결정의 조합)

## Slide 23
프로그램(Program) 관리란?
프로그램(program)은 상호 관련된 프로젝트들의 집합으로, 각 프로젝트를 개별적으로 관리해서는 얻을 수 없는 편익과 통제를 통합적 관리를 통해 얻을 수 있음
신차 개발 프로그램
디자인 프로젝트
트랜드미션 개선 프로젝트
엔진 개선 프로젝트
인터레어 개선 프로젝트
…

## Slide 24
포트폴리오(Portfolio) 관리란?
포트폴리오는 효율적 관리를 목적으로 기업의 전략적 목표를 달성하는데 필요한 프로젝트나 프로그램들을 모아 놓은 집합체
프로그램과 달리, 포트폴리오에 포함된 프로젝트나 프로그램들은 반드시 서로 관련되어 있을 필요는 없음
포트폴리오 관리의 목적은 기업의 전략적 목표 달성을 위해 제안된 프로젝트나 프로그램의 최적 조합과 순서를 결정하고 자원을 할당하고 성과를 평가하는 것
세단 포트폴리오
신차 개발 프로그램
그랜저 프로그램
아슬란 프로그램
…

## Slide 25
Portfolio
Portfolio
Programs
Programs
Programs
Projects
Projects
Projects
Projects
Projects
Projects
Projects

## Slide 26
프로젝트 관리 오피스 (PMO)
PMO는 같은 영역 하에 있는 프로젝트들의 관리를 조정(Coordinate)하고 집중화(Centralize)하기 위한 조직 단위
PMO는 프로젝트들의 조정, 기획, 우선 순위화, 실행에 초점을 두며, 그것을 상위 조직 또는 고객의 사업 목표에 일치시키는 역할
일부 PMO는 각 프로젝트 착수 동안, 권한을 위임 받으며, 지속적인 사업 목표를 유지하기 위해 프로젝트를 중단할 수 있는 권한 보유

## Slide 27
프로젝트 관리가 왜 필요한가?
프로젝트 관리를 통해 명확하고 구체적인 목표를 설정, 공유할 수 있습니다.
구성원의 역할을 분담해 혼란을 방지하고, 생산성을 올립니다.
커뮤니케이션 프로세스를 통제해 소통의 효율과 정확성을 추구합니다.

## Slide 28
Chapter 2
BasicIT-Method

## Slide 29
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
고객응대
영업분석
1차 영업평가
진행여부
고객통보
영업종료보고
E
2차 영업평가
제안 결정
제안팀 구성협의
A
Y
N
Y
N
자료요청서 (RFI)
제안요청서 (RFP)
프로젝트 실행 예산서
회의록
질의서
BasicIT-Method

## Slide 30
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
제안팀 Kick-off
고객 미팅
제안 기획 회의
제안서 초안
B
제안 시안 작업
A
회의록
질의서
제안계획서
프로젝트 분석
제안 계획 수립
회의록
제안계획서
제안서(초안)
디자인 시안
BasicIT-Method

## Slide 31
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
제안서 융합
내부 평가
B
회의록
견적서(최종)
제안서
통과여부
Y
N
제안서 제출
PT준비
PT 자료
선정여부
Y
N
고객 PT
영업종료보고
E
수주여부
Y
N
C
제안 내용에 따라 선택
BasicIT-Method

## Slide 32
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
수행PM 선정
프로젝트 관리
계획 수립
C
회의록
사업수행계획서 작성
수행계획서 및 가격 협상
고객컨펌
Y
N
사업수행계획서
계약서 협의
사업수행계획서 (내용 검수)
계약서
계약서 체결
계약서
세금계산서
통장사본
프로젝트팀 빌딩
착수보고회
WorkShop
상황에 따라 진행
워크샵 계획서
회의록
D
수행계획서(착수보고서)
회의록
BasicIT-Method

## Slide 33
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
요구사항 협의
환경분석 및 자료수집
D
환경분석서
콘텐츠 수급 리스트
요구사항정의
요구사항분석
고객컨펌
Y
N
사업수행계획서 (내용 검수)
계약서
요구사항검토
E
질의서
인터뷰 스케줄
회의록
요구사항정의서
BasicIT-Method

## Slide 34
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
프로젝트기획
IA설계
E
정보구조도(IA)
아키텍처 설계
디자인 시안 작업
고객컨펌
Y
N
디자인 시안 검토
시스템아키텍처정의서
고객컨펌
Y
N
회의록
서비스 기획
서비스 프로세스
고객컨펌
Y
N
회의록
화면설계서 작성
화면설계서
기획 설계 검토
고객컨펌
N
FO 화면설계서 작성
정보구조도
화면설계서
서비스 프로세스
화면설계서
Y
F
회의록
디자인전략수립
회의록
디자인 시안
BasicIT-Method

## Slide 35
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
개발 화면설계서
작성
콘텐츠 화면설계서 작성
F
화면설계서
정보구조도(IA)
페이지 디자인
데이터 모델 설계
데이터베이스 및 기능 설계
디자인소스
화면설계서 및
프로토타입 공유
서비스 프로세스
고객컨펌
Y
N
회의록
G
개발 환경 세팅
테이블정의서
컴포넌트 정의서
ERD 정의서
화면설계서
정보구조도(IA)
콘텐츠 화면설계서 작성
화면설계서
정보구조도(IA)
개발 전략수립
고객컨펌
Y
N
디자인가이드작성
디자인 기본 설계 검토
샘플코딩
회의록
디자인소스
디자인소스
품질체크리스트
Html 소스
개발표준정의서
일정 계획서
개발환경정의서
H
개발 기본 설계 검토
품질체크리스트
BasicIT-Method

## Slide 36
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
개발 페이지
디자인
G
디자인 소스
단위 모듈 디자인 융합
콘텐츠 페이지
디자인
디자인 소스
개발소스
단위 모듈 개발
개발 페이지 코딩
콘텐츠 페이지 코딩
디자인소스
Html 소스
개발소스
동료검토
Y
N
동료
검토
Y
N
멀티미디어 작업
멀티미디어 소스
동료검토
Y
N
개발 융합
I
H
동료
검토
Y
N
BasicIT-Method

## Slide 37
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
단위 테스트 계획
I
단위테스트 계획서
단위테스트 시나리오
디버깅
고객검수
Y
N
서버 세팅 계획
시스템설치계획서
실서버 포팅
J
단위 테스트 진행
디버깅 리스트
회의록
디버깅 리스트
통합 테스트 계획
통합테스트 계획서
통합테스트 시나리오
BasicIT-Method

## Slide 38
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
통합 테스트 진행
J
디버깅 리스트
고객
검수
Y
N
K
디버깅
디버깅 리스트
검수확인서
회의록
퀄리티 작업
BasicIT-Method

## Slide 39
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
오픈 및 안정화 계획수립
K
이행계획서
L
그랜드오픈
교육계획수립
교육훈련 계획서
사용자매뉴얼
운영자매뉴얼
운영자 교육
교육결과보고서
안정화 작업
산출물정리
완료보고
프로젝트 평가회
내부 종료 미팅 및 해체
산출물
출력물
완료보고서
회의록
이행계획서
BasicIT-Method

## Slide 40
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
유지보수 업무인수인계
L
유지보수계획서
고객미팅
업무분석 및
지원여부 검토
업무지원 요청
회의록
하자보수 사항 접수
작업요청서
작업요청서
고객검수
Y
N
처리방안 및
일정 수립
하자보수 내역서
M
업무지원 확인
BasicIT-Method

## Slide 41
Process
컨설팅
착수
분석
설계
구현
검수
전개
유지보수
처리계획 고객전달
M
하자보수 내역서
업무지원 최종 요청
하자처리
동료
검토
Y
N
하자보수 내역서
결과통보
동료
검토
Y
N
실서버반영
최종결과통보
E
BasicIT-Method

## Slide 42
Thank
* 본 문서는 지정된 수신인만을 위한 것이며, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 포함하여 관련 법령에 따라 보호의 대상이 되는 영업비밀, 산업기술 등을 포함하고 있을 수 있습니다. 따라서, 본 문서에 포함된 정보의 전부 또는 일부를 무단으로 제 3자에게 공개, 배포, 복사 또는 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다.
You