사업 중도 해지(타절) 합의서 및 기성고 정산서

불가피한 사유에 따른 계약 해제/해지 및 기 수행 과업에 대한 투명한 정산 합의

제1조 (계약의 중도 해지 합의)

발주자 [고객사명](이하 '갑')과 계약상대자 주식회사 엠파시(이하 '을')는 [사업명] 용역 계약에 대하여 [해지 사유: 예 - 고객사 사업 계획 철회 등]에 따라 상호 원만히 합의 해지하기로 한다.

제2조 (기성고 확정 및 최종 정산 금액)

| 구분 항목 | 금액 (원) | 산출 근거 및 내역 |
| --- | --- | --- |
| 총 계약 금액 | 100,000,000 | 당초 원계약 금액 (VAT 포함) |
| 기 수행 기성률 | 55.0 % | 공정 실적 검수 완료 (요구분석 및 아키텍처 완료) |
| 기성 확정 인정액 | 55,000,000 | 총 계약금액 x 55% |
| 기 수령 선금액 | 30,000,000 | 착수 시 수령한 선금 (30%) |
| 최종 추가 지급액 (정산 잔액) | 25,000,000 | 기성 인정액 - 기 수령 선금액 (갑이 을에게 지급) |

제3조 (산출물 인도 및 일체 분쟁의 종결)

1. '을'은 본 합의 체결 후 7일 이내에 해지 시점까지 작성된 모든 설계서, 소스코드, 분석 문서를 '갑'에게 인계한다.

2. 본 정산 대금 지급 완료와 동시에 양 당사자는 본 계약과 관련하여 상대방에 대하여 어떠한 추가적인 손해배상 청구나 민·형사상 청구를 제기하지 아니한다.

합의 및 확인일자: 202  년     월     일

| 구 분 | 소속 / 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- |
| 발주자 (갑) | [고객사명] 대표이사 [ ] | (서명 또는 인) |
| 계약상대자 (을) | 주식회사 엠파시 대표이사 [ ] | (서명 또는 인) |