사업 중도 해지(타절) 합의서 및 기성고 정산서
불가피한 사유에 따른 계약 해제/해지 및 기 수행 과업에 대한 투명한 정산 합의

제1조 (계약의 중도 해지 합의)
발주자 [고객사명](이하 '갑')과 계약상대자 주식회사 엠파시(이하 '을')는 [사업명] 용역 계약에 대하여 [해지 사유: 예 - 고객사 사업 계획 철회 등]에 따라 상호 원만히 합의 해지하기로 한다.
제2조 (기성고 확정 및 최종 정산 금액)
	구분 항목
	금액 (원)
	산출 근거 및 내역

	총 계약 금액
	100,000,000
	당초 원계약 금액 (VAT 포함)

	기 수행 기성률
	55.0 %
	공정 실적 검수 완료 (요구분석 및 아키텍처 완료)

	기성 확정 인정액
	55,000,000
	총 계약금액 x 55%

	기 수령 선금액
	30,000,000
	착수 시 수령한 선금 (30%)

	최종 추가 지급액 (정산 잔액)
	25,000,000
	기성 인정액 - 기 수령 선금액 (갑이 을에게 지급)



제3조 (산출물 인도 및 일체 분쟁의 종결)
1. '을'은 본 합의 체결 후 7일 이내에 해지 시점까지 작성된 모든 설계서, 소스코드, 분석 문서를 '갑'에게 인계한다.
2. 본 정산 대금 지급 완료와 동시에 양 당사자는 본 계약과 관련하여 상대방에 대하여 어떠한 추가적인 손해배상 청구나 민·형사상 청구를 제기하지 아니한다.
합의 및 확인일자: 202  년     월     일

	구 분
	소속 / 직급 / 성명
	서명 / 날인

	발주자 (갑)
	[고객사명] 대표이사 [           ]
	(서명 또는 인)

	계약상대자 (을)
	주식회사 엠파시 대표이사 [           ]
	(서명 또는 인)







