과업 범위 확정 및 요구사항 동결 합의서 (Scope Freeze)
Phase 1 요구사항 분석 완료 선언 및 구두 요구사항 무효화 합의

1. 확정 대상 산출물
1. 요구사항 정의서 (SRS v1.0, 총 [    ] 건)
2. 요구사항 추적표 (RTM v1.0, WBS 및 테스트 케이스 매핑)
3. BDD 수용 기준 명세서 (Given-When-Then 시나리오)
2. 과업 범위 동결 4대 원칙
1. 양 당사자는 본 합의서에 등재된 요구사항만을 공식 개발 과업으로 확정한다.
2. 본 합의일 이후 회의나 메신저를 통한 구두 요구사항은 일체 계약적 효력을 갖지 않는다.
3. 사양 변경 발생 시 5 M/D 이상 작업은 공식 CR Form을 통해 일정/비용 증액을 연동한다.
4. 발주처는 Phase 2 아키텍처 및 화면 상세 설계 단계 진입을 공식 승인한다.
합의 및 확인일자: 202  년     월     일

	구 분
	소속 / 직급 / 성명
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	발주처 현업 총괄
	[고객사명] 현업사업총괄 [           ]
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	수행사 사업 총괄
	주식회사 엠파시 사업총괄PM [           ]
	(서명 또는 인)







