화면 UI/UX 설계 및 스토리보드 승인 확인서
Phase 2 상세 설계 승인 및 코딩(Phase 3) 단계 착수 동의서

1. 승인 대상 화면 개요
	대메뉴 그룹
	화면 ID 범위
	주요 화면 명칭
	화면 수
	승인 여부

	시스템 관리
	SYS-001 ~ 015
	사용자, 역할, 메뉴, 공통코드 관리
	15
	승인 완료

	업무 대시보드
	DASH-001 ~ 005
	종합 모니터링, KPI 위젯, 통계
	5
	승인 완료

	핵심 업무 도메인
	BIZ-001 ~ 025
	주문, 상품, 계약, 정산 결재 화면
	25
	승인 완료

	공통 모달 팝업
	MDL-001 ~ 010
	상세조회, 파일업로드, 이력 팝업
	10
	승인 완료

	합계
	총 55개 화면
	화면 설계서(스토리보드 v1.0) 전체
	55
	전체 승인



2. 승인 조건 및 레이아웃 변경 통제
1. 발주처는 제출된 화면 설계서가 현업의 업무 요건을 충족함을 확인하고 이를 승인한다.
2. 본 승인 이후 발생하는 대규모 레이아웃 변경이나 컴포넌트 재배치 요구는 공식 변경(CR)으로 처리한다.
합의 및 확인일자: 202  년     월     일

	구 분
	소속 / 직급 / 성명
	서명 / 날인

	발주처 현업총괄
	[고객사명] 현업총괄책임자 [           ]
	(서명 또는 인)

	발주처 IT총괄
	[고객사명] IT정보화총괄 [           ]
	(서명 또는 인)

	수행사 UI 총괄
	주식회사 엠파시 프론트엔드PL [           ]
	(서명 또는 인)







