과업 변경 요청서 (Change Request Form)

사양 변경에 따른 기술 영향도 및 소요 공수(M/D)·일정 조정 합의서

1. 변경 요청 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| CR 번호 | CR-2026-001 |
| 요청 일자 / 부서 | 202 년 월 일 / [고객사 영업기획팀] |
| 요청자 성명 | [ ] (연락처: ) |
| 변경 유형 | 신규 비즈니스 기능 추가 (모바일 간편결제 연동) |

2. 기술 영향도 및 투입 공수 분석

| 영향 분석 영역 | 세부 내역 | 정량 수치 |
| --- | --- | --- |
| 데이터베이스 | 결제 수단 테이블 1건 신규, 컬럼 4건 추가 | 테이블 1개 |
| 백엔드 API | 결제사 Webhook 수신 및 승인 Controller 구현 | 신규 API 3건 |
| 프론트엔드 UI | 결제 수단 선택 모달 및 영수증 화면 구현 | 화면 2개 |
| 소요 공수 (M/D) | 분석 1MD + 개발 4MD + 통합검증 2MD | 총 7 M/D |

3. 일정 및 비용 조정 합의

1. 본 CR의 소요 공수는 7 M/D로 5 M/D를 초과하므로 정식 공정 조정 대상임.

2. 양사 합의에 따라 최종 준공 납기를 4영업일 순연하고, 추가 비용 일금 4,500,000원을 잔금 시 반영하기로 합의함.

합의 및 확인일자: 202  년     월     일

| 구 분 | 소속 / 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- |
| 발주처 PM | [고객사명] 사업PM [ ] | (서명 또는 인) |
| 수행사 PM | 주식회사 엠파시 사업총괄PM [ ] | (서명 또는 인) |