시스템 상용 배포 계획서 및 비상 롤백 런북

컷오버(Cut-over) 타임라인, 단계별 실행 명령어 및 비상 복구 절차

1. 컷오버 D-Day 타임라인

| 시간대 (D-Day) | 작업 내용 | 수행 담당자 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:00 ~ 22:30 | 기존 레거시 시스템 쓰기 잠금(Read-Only) 및 점검 공지 | 운영DBA | 신규 트랜잭션 차단 확인 |
| 22:30 ~ 23:30 | 레거시 DB 최종 풀 백업(Full Dump) 및 신규 DB 이관 | 데이터엔지니어 | 건수 및 금액 대사 100% 일치 |
| 23:30 ~ 00:30 | 신규 컨테이너 배포 (Docker Compose / K8s Rolling) | DevOps엔지니어 | 헬스체크 엔드포인트 HTTP 200 |
| 00:30 ~ 01:30 | 운영 환경 내부 스모크 테스트 (핵심 결제 및 조회 10건) | QA엔지니어 | 스모크 테스트 전 항목 통과 |
| 01:30 ~ 02:00 | DNS 스위칭 및 대외 서비스 정식 오픈 | 인프라팀장 | 외부 접속 정상 트래픽 인입 |

2. 비상 롤백(Rollback) 트리거 및 복구 절차

1. 롤백 판단 기준: 스모크 테스트 중 데이터 손실 또는 결제 모듈 복구 불가 장애 발생 시 즉각 롤백 결정.

2. 롤백 절차: DNS 원복 ➔ 신규 컨테이너 중지 ➔ 레거시 DB Read-Only 해제 ➔ 이전 버전 서비스 재개.

합의 및 확인일자: 202  년     월     일

| 구 분 | 소속 / 직급 / 성명 | 서명 / 날인 |
| --- | --- | --- |
| 배포 총괄 (수행사) | 주식회사 엠파시 기술총괄 [ ] | (서명 또는 인) |
| 운영 승인관 (발주처) | [고객사명] 인프라운영팀장 [ ] | (서명 또는 인) |